# REP 02 D3 Hata Enjeksiyonu ve İlk Kanıt Raporlama Dilimi

Uygulama ve kanıt raporu

| Tarih | 19 Ekim 2026 |
| --- | --- |
| Durum | WF-02-04 tamamlandı ¦ WF-02-06 ilk dilimi başladı ¦ D3 kapanmadı |

# Sonuç ve durum

19 Ekim 2026 tarihli bu çalışma WF-02-04 Fault Injection dilimini sentetik yazılım kapsamı içinde tamamladı ve WF-02-06 Evidence and Integration için ilk raporlama dilimini başlattı. Durum WF-02-04_FAULT_INJECTION_IMPLEMENTED - WF-02-06_INITIAL_REPORTING_STARTED - D3_TEST_EVIDENCE_STARTED olarak kaydedildi. Bu sonuç D3 veya WF-02-06 kapanışı değildir.

Hata enjeksiyonu motoru brownout, stuck-low, delay, rail-loss ve restart senaryolarını kapalı bir sözleşmeyle değerlendirir. Runner mevcut rail-budget ve sequencing motorlarını genel API'lerinden çağırır, fakat hata bağlamını sequencing olay dizisine eklemez. Teknik sonuç, fixture'daki beklenen sonuçtan ayrı tutulur. Bu nedenle bilinen bir hata etkisi, recovery başarılı ve fixture beklentisiyle uyumlu olsa da teknik olarak FAIL kalır.

İlk raporlama dilimi, modül-yerel teknik sonuçları tek bir normalize modelde birleştirir ve aynı modelden JSON ile Markdown üretir. Kanıt manifesti gerçek dosya baytlarını SHA-256 ile bağlar. Canlı REP-01 ve REP-03 adaptörleri uygulanmadığı için raporda açıkça NOT_RUN durumundadır.

# Kaynaklar ve başlangıç noktası

Çalışma aşağıdaki yönetim ve gereksinim kaynaklarına dayanır:

REP-02_Codex_Gorev_Plani_Pozisyon_Bazli_v1.docx

REP-02_Is_Akisi_Raporu_v1.pdf

CALISMA_ALANI_KURALLARI.md

D1 ürün sözleşmesi ve karar kaydı

D2 rail-budget ve sequencing tamamlanma raporları

Başlangıç Git commit'i 4f2a4cc74b4dcb632ede027fbe24b3bee2ee7de1 idi. Çalışma ağacı teslim sırasında UNCOMMITTED_DELIVERABLES durumundadır. Commit, push veya paket kurulumu yapılmadı.

| Bileşen | Sürüm veya kimlik |
| --- | --- |
| Python paketi | 0.3.0 |
| Fault engine | 0.1.0 |
| Fault rule set | REP02-FI-RULESET-1.0.0 |
| Reporter | 0.1.0 |
| Report schema | 1.0.0 |
| Manifest schema | 1.0.0 |
| Sentetik fault kural kaynağı | SRC-FI-RULES@fixture-1 |
| Kural kaynağı kanonik SHA-256 | ae66faf5ca460f6ab1b9be70d7b844b32f512ddd0d3bf1fa486a046baff263b8 |

# Teslim edilen bileşenler

| Alan | Teslim |
| --- | --- |
| Fault runner | src/power_rail_validation/fault_injection/runner.py ve genel paket API'si |
| Fault fixture seti | Beş zorunlu fault ailesi, unknown threshold, recovery-combo ve fault-during-restart senaryoları |
| Fault kural kaynağı | Sürümlü ve kanonik hash ile bağlanan sentetik kural kaydı |
| Fault testleri | Pozitif, negatif, sınır, provenance, source, exact target, overlap, nedensellik ve JSON güvenliği kontrolleri |
| Reporting | Ortak rapor modeli, JSON ve Markdown render'ları, evidence manifest builder |
| Reporting testleri | Durum önceliği, teknik sonuç ayrımı, kaynak bağı, renderer güvenliği ve gerçek dosya hash kontrolleri |
| D3 başlangıç kanıtı | Campaign sonucu, rapor modeli, Markdown görünümü, manifest ve test kaydı |

# Fault giriş sözleşmesi

Kök nesne yalnız schema_version, scenario_id, generation, rail_budget_input, sequencing_input, targets, faults, sources, observation ve overlap_policy alanlarını kabul eder. Beklenmeyen alanlar BLOCKED üretir.

Her fault kaydı kimlik, tür, exact target, başlangıç zamanı, süre, type-labelled severity, effect rule, recovery, beklenen durum, provenance ve kaynak referanslarını taşır. Effect rule ve recovery kendi sürümlü kural kimliğine, provenance sınıfına ve kaynak referanslarına sahiptir. expected_status, yalnız fixture oracle alanıdır; motor kararını değiştirmez.

## Exact target bağlama

Bir hedef hem kimlik hem tür açısından baseline verisine bağlanır. Aynı kimliğin başka bir tür etiketiyle kullanılması kabul edilmez.

| Target türü | İzinli baseline binding | İlave semantik koşul |
| --- | --- | --- |
| RAIL | RAIL_BUDGET_RAIL | Baseline rail kimliği birebir eşleşir; polarity NOT_APPLICABLE olmalıdır |
| LOAD | RAIL_BUDGET_LOAD | Baseline load kimliği birebir eşleşir; polarity NOT_APPLICABLE olmalıdır |
| REGULATOR | RAIL_BUDGET_REGULATOR | Baseline regulator kimliği birebir eşleşir; polarity NOT_APPLICABLE olmalıdır |
| SIGNAL | SEQUENCING_SUBJECT | Subject yalnız VIN_VALID, EN, PGOOD veya RESET semantiğiyle signal olabilir; açık polarity gerekir |
| SYSTEM | SEQUENCING_SUBJECT | Subject yalnız POWER_OFF semantiğiyle system olabilir; polarity NOT_APPLICABLE olmalıdır |

Çelişkili subject türü veya OTHER event kind exact binding için kullanılamaz. Fault türü ayrıca izinli hedef türüyle çapraz doğrulanır; örneğin brownout ve rail-loss yalnız rail, stuck-low yalnız signal, restart yalnız system hedefinde değerlendirilir.

## Determinizm ve hash politikası

Bu dilim yalnız FIXTURE üretim modunu uygular. SEEDED açıkça BLOCKED olur; örtük seed veya RNG fallback'i yoktur. Runner dosya I/O'su, global RNG veya otomatik generated_at alanı kullanmaz. Aynı JSON değeri aynı sonucu ve aynı kanonik input hash'ini üretir. Nesne anahtar sırası önemsiz, dizi sırası hash açısından anlamlıdır.

# Fault teknik semantiği

| Fault türü | Severity profili | Bilinen etki koşulu | Temsilî fixture sonucu |
| --- | --- | --- | --- |
| BROWNOUT | VOLTAGE_RATIO birim 1 | Gözlenen oran eşikten küçüktür | FAIL / BROWNOUT_EFFECT_TRIGGERED |
| STUCK_LOW | LOGIC_LEVEL birim logic | Gözlenen seviye LOW değerine eşittir | FAIL / STUCK_LOW_EFFECT_TRIGGERED |
| DELAY | TIME_EXTENSION birim s | Ek süre eşikten büyüktür | FAIL / DELAY_EFFECT_TRIGGERED |
| RAIL_LOSS | AVAILABILITY birim state | Gözlenen durum LOST değerine eşittir | FAIL / RAIL_LOSS_EFFECT_TRIGGERED |
| RESTART | RESTART_REQUEST birim state | İstek REQUESTED değerine eşittir | PASS / RESTART_REQUEST_ACCEPTED |

Fault kaydının, effect rule'un, target'ın veya recovery'nin provenance sınıfı güvenilir değilse motor kesin PASS ya da FAIL türetmez. SOURCE_EXPLICIT ve ENGINEERING_RULE dışındaki kanıtlar sonuç üzerinde UNKNOWN veya yapısal çelişki varsa BLOCKED üretir. Kaynak erişimi, sabit sürüm, bilinen SHA-256, classification uyumu ve çözümlenen referanslar ayrıca kontrol edilir.

# Zaman ve recovery politikası

Fault aralığı başlangıcı dahil, bitişi hariç olacak şekilde yarı açıktır. Süre pozitif olmalıdır; yalnız açık instantaneous restart profili sıfır süreye izin verir. Decimal tabanlı karşılaştırma düşük basamak farklarını korur ve signed zero değerlerini aynı semantik zamana normalize eder.

Recovery son tarihi fault_end + maximum_delay olarak hesaplanır ve üst sınır dahildir. Bilinen completion tam son tarihteyse PASS, son tarihten sonraysa FAIL olur. Completion henüz gözlenmemiş ve observation son tarihte veya öncesindeyse sonuç UNKNOWN; güvenilir observation son tarihi deadline'ı geçmişse FAIL olur. Completion zamanı fault bitiminden önceyse veya observation ufkunun dışındaysa yapısal nedensellik ihlali nedeniyle BLOCKED olur. Completion state ile completion time birbiriyle tutarlı olmalıdır.

Başarılı recovery, bilinen non-restart fault etkisini maskelemez. Restart senaryosunda kabul edilmiş istek ve zamanında recovery birlikte teknik PASS üretebilir.

# Baseline nedensellik kapısı

Runner önce public calculate_rail_budget ve evaluate_sequencing fonksiyonlarını çalıştırır. Fault target'ının bağlı olduğu baseline bileşen FAIL veya BLOCKED ise fault etkisi güvenilir biçimde atfedilemez ve sonuç BLOCKED olur. İlgili baseline UNKNOWN ise attribution UNKNOWN olur. İlgisiz bir baseline sonucu başka domain'deki fault değerlendirmesini gereksiz yere engellemez.

Yapısal kurallar baseline belirsizliğinden önce uygulanır. Böylece recovery'nin fault bitiminden önce tamamlanması, observation ufkunun dışına taşması veya target türünün yanlış etiketlenmesi UNKNOWN arkasında gizlenmez.

# Durum ve beklenti ayrımı

Fault motorunun durum önceliği BLOCKED > FAIL > UNKNOWN > PASS şeklindedir. Reporting katmanı canlı adapter durumunu da taşıdığı için BLOCKED > FAIL > UNKNOWN > NOT_RUN > PASS sırasını kullanır.

Her fault sonucundaki status ve reason_code gerçek teknik karardır. expectation.expected_status, expectation.observed_status ve expectation.matches yalnız fixture oracle kontrolünü gösterir. Örneğin brownout fixture'ında teknik FAIL ile beklenen FAIL eşleşir; bu eşleşme teknik sonucu PASSe çevirmez. Campaign raporunun aggregate FAIL olması da test paketinin başarısız olduğu anlamına gelmez; en ağır gözlenen teknik injected-fault bulgusunu gösterir.

# Çıktı ve izlenebilirlik

Runner sonucu engine ve rule set sürümlerini, package sürümünü, kanonik input hash'ini, kaynak bağlarını, baseline engine çalıştırmalarını, her fault için effect ve recovery kararlarını, expectation eşliğini, sıralı trace'i, finding listesini, sınırlamaları ve iddia sınırlarını içerir.

Fault bulguları D1 finding şemasına zorla dönüştürülmez. D1 şeması fault subject, fault timing ve recovery ayrıntılarını kayıpsız temsil etmediği için sonuç modül-yerel kalır. Canlı zarf eşlemesi kalan WF-02-06 işidir.

# İlk WF 02 06 raporlama dilimi

build_report_model teknik component sonuçlarını immutable bir ortak modele normalleştirir. render_json_report ve render_markdown_report aynı modeli tüketir; finding kimlikleri, (rule_id, status, reason_code) üçlüleri ve kaynak bağları iki görünümde semantik olarak aynıdır. generated_at açıkça verilir, ancak teknik sonuç ve rapor model hash'lerinin dışında tutulur.

Evidence manifest beş kategori taşır: inputs, sources, models, tools ve outputs. Bu dilimde model kullanılmadığı için models açıkça boş dizidir. Diğer kategoriler gerçek dosya yollarına, sabit sürümlere ve byte-exact SHA-256 değerlerine bağlanır. Manifest kendisini kapsamaz.

Canlı REP-01 ve REP-03 adaptörleri uygulanmadı. Reporter bu durumu LIVE_ADAPTER_NOT_IMPLEMENTED nedeni ile NOT_RUN olarak gösterir; sentetik sonuçları canlı entegrasyon sonucu gibi sunmaz.

# Fixture kampanyası

| Fixture | Root teknik durum | Fault sonuçları | Beklenti eşliği |
| --- | --- | --- | --- |
| brownout.json | FAIL | brownout FAIL, recovery PASS | Evet |
| stuck-low.json | FAIL | stuck-low FAIL, recovery PASS | Evet |
| delay.json | FAIL | delay FAIL, recovery PASS | Evet |
| rail-loss.json | FAIL | rail-loss FAIL, recovery PASS | Evet |
| restart.json | PASS | restart effect PASS, recovery PASS | Evet |
| unknown-threshold.json | UNKNOWN | effect threshold bilinmiyor, recovery PASS | Evet |
| recovery-combo.json | FAIL | brownout FAIL, restart PASS | Evet |
| fault-during-restart.json | FAIL | restart PASS, rail-loss FAIL | Evet |

Sekiz senaryonun root dağılımı altı FAIL, bir PASS ve bir UNKNOWN sonucudur. Rapor modelinde 28 finding vardır ve aggregate durum FAILdir. Rapor modeli SHA-256 değeri f65c501df92e6fec8f63135a59c0a795faab19412fd4fdd09422491d2873ecb5 olarak üretildi.

# Doğrulama sonuçları

Nihai doğrulama aşağıdaki kontrolleri kapsar:

Tam unittest paketi: 228/228 PASS

Fault-injection odaklı testler: 62/62 PASS

Reporting odaklı testler: 23/23 PASS

Python 3.9 sözdizimi uyumluluğu için tüm Python dosyalarının AST ayrıştırması: PASS

Dokuz fault JSON fixture dosyasının strict parse kontrolü: PASS

Sekiz campaign kaydının güncel runner ile birebir replay'i: PASS

Saklanan report modelinin yeniden üretimi ve hash eşliği: PASS

JSON ile Markdown finding kimliği ve üçlü eşliği: PASS

Manifestteki dosya bayt hash'lerinin yeniden doğrulanması: PASS

git diff --check: PASS

Repo içindeki .pyc sayısı: 0

Bağımsız adversarial son denetim: CLEAN - açık işlevsel veya sözleşmesel bulgu yok

Bağımsız denetim; provenance belirsizliğinin kesin karar üretmesi, target türünün baseline domain veya sequencing subject semantiğiyle uyuşmaması, polarity profilinin yanlış kullanılması, recovery nedenselliğinin baseline belirsizliğiyle maskelenmesi, observation provenance'ı, signed zero ve completion state/time tutarlılığı için adversarial örnekler çalıştırdı. Bulunan açıklar regresyon testlerine dönüştürüldü.

# İddia sınırları ve açık işler

Bu teslim yalnız yazılım sözleşmeleri ve sentetik fixture'lar için kanıt üretir. Aşağıdaki sonuçlar bu teslimden çıkarılamaz:

Analog transient veya gerçek waveform davranışı

SPICE, fiziksel şema veya PCB doğrulaması

Laboratuvar ölçümü, termal davranış veya loop stability

Gerçek regülatör part modeli ya da üretici garantisi

EMC, ISO, AEC veya saha uygunluğu

Donanım güvenilirliği veya G1-G6 kapı onayı

G1 kaynak kapısı BLOCKED kalır ve G1-G6 donanım kapıları açılmamıştır. GAP-02 ve GAP-03 açıktır. REP-01/03 canlı adaptörleri, modül-yerel sonuçların D1 response/finding zarfına kayıpsız eşlenmesi ve ortak hash normalizasyonu tamamlanmamıştır. CLI sağlanmamıştır. Bu dilimde model kullanılmamıştır.

# Sonraki çalışma

Sıradaki ana çalışma WF-02-05 Regulator Review ile kalan WF-02-06 Evidence and Integration kapsamıdır. Exact-part üretici verisi veya yetkili proje kaynağı gelmeden regülatör, zamanlama ya da fiziksel davranış için PASS üretilmemelidir. Canlı REP-01/03 entegrasyonu; zarf eşlemesi, provenance sınıfları, hash normalizasyonu ve kanıt bütünlüğü kararları tamamlandıktan sonra ele alınmalıdır.

# İşlem kaydı

| İşlem | Durum |
| --- | --- |
| Commit | Yapılmadı |
| Push | Yapılmadı |
| Paket kurulumu | Yapılmadı |
| Fiziksel test | Yapılmadı |
| Canlı REP-01/03 entegrasyonu | NOT_RUN |