# REP 02 Çalışmalarının Güncel Özeti

23 Ekim 2026 itibarıyla D1 D2 ve D3 durumu

Repo-02'nin D1, D2 ve D3 sentetik yazılım kapsamı tamamlandı. Paket; veri sözleşmelerini, statik güç rayı bütçesini, açılış sıralamasını, hata enjeksiyonunu, regülatör incelemesini, ortak raporlamayı ve REP-01/03 için çevrimdışı dosya API'sini içeriyor. 23 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalıştırılan tam unittest paketi 323 testin tamamını geçti.

Bu sonuç gerçek proje veya donanım onayı değildir. Canlı REP-01/03 entegrasyonu çalıştırılmadı; GAP-02 ve GAP-03 açık, G1 kaynak kapısı bloklu, G2-G6 donanım kapıları ise açılmamış durumda.

# Güncel Durum

| Alan | Güncel kayıt |
| --- | --- |
| Paket | power-rail-validation 0.4.0 |
| Tamamlanan kapsam | WF-02-01 ile WF-02-06 arasındaki sentetik ve çevrimdışı dilimler |
| Son teknik kapı | D3 sentetik test ve kanıt kapsamı kapalı |
| Son test koşusu | 323/323 PASS - 23 Ekim 2026 |
| Git başlangıç commit'i | 79ae5ba |
| Çalışma ağacı | UNCOMMITTED_DELIVERABLES |

# Çalışma Kronolojisi

| Oturum | İş paketi | Tamamlanan sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1 | WF-02-01 D1 | Altı varlık için JSON Schema, CSV alan sözlüğü, deterministik hash ve fail-closed doğrulayıcı. İlk doğrulama 49/49 PASS. |
| 2 | WF-02-02 D2 | Decimal tabanlı rail-budget motoru; Imin, Ityp, Imax, güç, derating, kullanım ve marj hesapları. |
| 3 | WF-02-03 D2 | Deterministik sequencing FSM'i ve zaman pencereleri. D1-D2 birleşik kapanış 143/143 PASS. |
| 4 | WF-02-04 D3 | Fault-injection runner'ı ve ilk ortak raporlama. Tam paket 228/228, fault 62/62, reporting 23/23 PASS. |
| 5 | WF-02-05 ve 06 | Regulator review, çevrimdışı REP-01/03 dosya API'si, kapanış evidence paketi ve D3 sentetik kapsam kapanışı. |

# Geliştirilen Yetenekler

Veri sözleşmeleri: rail, load, regulator, source, event ve finding kayıtları; strict JSON, birim ve provenance denetimi.

Rail budget: Decimal tabanlı akım ve güç hesapları, derated kapasite, kullanım, marj ve opsiyonel verim hesabı.

Sequencing: VIN_VALID, EN, PGOOD ve RESET zinciri için deterministik FSM, olay izi ve power-off senaryosu.

Fault injection: brownout, stuck-low, delay, rail-loss ve restart etkisi ile recovery sonucunun ayrı değerlendirilmesi.

Regulator review: VIN, IOUT, sıcaklık, derating, exact-part datasheet/model ve transient/loop-stability kanıt bağları.

Evidence ve integration: ortak JSON/Markdown raporu, byte-exact manifest ve REP-01/03 çevrimdışı descriptor doğrulaması.

# Doğrulama ve Kanıtlar

| Kontrol | Sonuç | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Tam unittest | 323/323 PASS | 23 Ekim 2026 tarihinde mevcut çalışma ağacında yeniden çalıştırıldı |
| Regulator review | 61/61 PASS | Kural, provenance ve adversarial regresyonları |
| Integration | 34/34 PASS | Descriptor, artifact ve hata davranışı |
| Fault injection | 62/62 PASS | Hata etkisi, recovery ve causality |
| Reporting | 23/23 PASS | JSON, Markdown ve manifest eşliği |
| Statik kontroller | PASS | 27 Python 3.9 AST, 51 strict JSON, 2 malformed red, git diff ve pyc hijyeni |
| Bağımsız denetimler | CLEAN | Regulator 21, file API 2 ve finalizer 3 bulgu kapatıldı; açık bulgu 0 |
| Evidence corpus | PASS | 81 dosya byte-bound; 95 manifest girdisi yeniden doğrulandı |
| Kapanış DOCX | PASS | 6 Letter sayfa; görsel, erişilebilirlik, başlık ve tablo geometri kontrolleri temiz |

Kapanış manifestinin mantıksal SHA-256 değeri dff67ec8137da93d2b9d72a709e7e2761e7d859c6475a406314415992aacadf6 olarak kayıtlıdır. Manifest girdileri gerçek dosya baytlarına karşı yeniden oynatıldığında sapma bulunmadı.

# Başlıca Teslimler

docs/REP02-D1/REP02-D1-product-contract.md

docs/REP02-D1/REP02-D1-decisions.md

docs/REP02-D2/REP02-D2-rail-budget-contract-and-completion.md

docs/REP02-D2/REP02-D2-sequencing-contract-and-completion.md

docs/REP02-D3/REP02-D3-fault-injection-and-initial-reporting.docx

docs/REP02-D3/REP02-D3-regulator-integration-and-closeout.docx

evidence/REP02-D3/test-results-closeout.json

evidence/REP02-D3/manifest-closeout.json

# Açık Kapsamlar

| Konu | Durum | Kapanış için gereken |
| --- | --- | --- |
| GAP-02 exact-part kaynak ve model | OPEN | Yetkili üretici datasheet'i, exact-part model ve lisans/provenance |
| GAP-03 üretici zaman gereksinimleri | OPEN | Üretici zaman kaynağı ve gerçek REP-01/03 eşlemesi |
| G1 kaynak bütünlüğü | BLOCKED | Gerçek proje kaynak seti, semantik eşleme ve hash kayıtları |
| G2-G6 donanım kapıları | NOT_OPENED | Şema, PCB, SPICE, laboratuvar, uygunluk ve saha kanıtı |
| Canlı REP-01 | NOT_RUN | Yetkili repo ve artifact erişimi |
| Canlı REP-03 | NOT_RUN | Yetkili repo ve artifact erişimi |

Mevcut PASS sonuçları yalnız sürümlü yazılım sözleşmelerini, sentetik fixture'ları ve yerel dosya bütünlüğünü doğrular. Gerçek transient dalga şekli, loop-stability marjı, termal davranış, şema veya PCB doğruluğu, EMC, ISO, AEC ve saha uygunluğu değerlendirilmedi.

# Sonraki Çalışma Dilimi

Kullanıcıya dönük CLI ve exit-code sözleşmesini eklemek.

Wheel ve sdist package-data içeriğini, clean-install akışını ve minimum Python 3.9 desteğini doğrulamak.

CI içinde unittest, AST, strict JSON, evidence replay ve git diff kontrol kapılarını kurmak.

Release notunu ve sürümleme politikasını tamamlamak.

Yalnız yetkili gerçek REP-01/03 kaynakları sağlandığında canlı adaptörleri ayrı kanıt sınırıyla uygulamak.

# İşlem Kaydı

Çalışma ağacı halen UNCOMMITTED_DELIVERABLES durumundadır. Commit, push, paket kurulumu, harici repository değişikliği, canlı REP-01/03 çalıştırması ve fiziksel test yapılmadı.

# Kaynaklar

README.md

docs/README.md

src/README.md

tests/README.md

docs/REP02-D3/REP02-D3-regulator-integration-and-closeout.md

evidence/REP02-D1/test-results.json

evidence/REP02-D2/test-results.json

evidence/REP02-D3/test-results.json

evidence/REP02-D3/test-results-closeout.json

evidence/REP02-D3/manifest-closeout.json

pyproject.toml